YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE

BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET

RAPORU

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İ Ç İN D E K İ L E R

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE	1

BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET	1

RAPORU	1

1.1.	MİSYON VE VİZYON	5

1.2.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5

1.3.	İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	6

1.3.1.	Fiziksel Yapı (Alan –m2)	6

1.3.2.	Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)	14

1.3.4.	İnsan Kaynakları	17

*Kişi Başına Düşen Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Miktarları Tablosunda yer alan veriler 59 kişi baz alınarak hesaplanmıştır.	19

20

İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ	20

İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI	21

İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI	21

1.3.5.SUNULAN HİZMETLER	27

1.3.6.	YÖNETİM VE İÇ KONTRO SİSTEMİ	27

2.AMAÇ ve HEDEFLER	27

A-Amaç ve Hedefler	27

2.2.	TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	28

3.1.	MALİ BİLGİLER (2011 YILI)	29

3.1.	MALİ BİLGİLER (2012 YILI)	29

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI   (2012 YILI)	29

3.2.PERFORMANS BİLGİLERİ	30

3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri	30

4.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	50

4.1.	GÜÇLÜ YÖNLER (ÜSTÜNLÜKLER)	50

5.ÖNERİ ve TEDBİRLER	51

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1.GENEL BİLGİ

Üniversitemiz bünyesinde bulunan 20 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu 17 Enstitü, 3 Bölüm ve diğer birimlerin oluşturduğu yaklaşık 1.000.000 m2 kapalı alanda verilen eğitim, öğretim, sağlık, spor ve kültür hizmetlerinin çağdaş ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için Başkanlığımız misyon ve vizyonu doğrultusunda her türlü teknik bilgi, deneyim ve yeni teknoloji kullanılarak hizmet verilen yapıların sağlam, güvenilir ve modern bir yapıya kavuşmasının yanı sıra teknolojik altyapının oluşturulması için çalışmalar hızlandırılarak devam etmiştir. Bu doğrultuda mevcut yapıların iyileştirilmesine yönelik teknik şartnameler hazırlanmış projelendirme ve ihale işlem dosyasına esas teşkil edecek her türlü teknik danışmanlık hizmeti verilmiş olup, üniversitemiz yatırım bütçesi ödenekleri (Özel Bütçe, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer gelirler) nispetinde ihaleler yapılmış ve işler tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi’nin sağlık hizmeti ve eğitimi alanındaki teknik yatırım, yenileme, modernizasyon ve güvenli yapı ihtiyacı ve bu konu ile ilgili sorumlulukları, özellikle 1999 depreminden sonra radikal biçimde artmıştır. Bunun yanı sıra öğretim ve sağlık alanında artan iş yükü, bu kampüslerden yüksek teknik bilgi aktarımı, güçlü altyapı ve modern donanım gerektirmektedir. Söz konusu dönüşümün ve yeterli modern donanımın sağlanması yeni bir yapılanma süreci ile olacak ve bu da, ancak yüksek nitelikte ve geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti alımı ile sağlanabilecektir. Mevcut yapı stokumuzun eski oluşu ve deprem riski göz önüne alınarak yenileme çalışmalarına hız verilmiş ve bu doğrultuda bilgi ve teknoloji transferine olanak sağlayacak şekilde Danışmanlık Hizmet Alımı yoluyla yeni yapım projeleri hazırlatılarak onay aşamasına gelinmiştir. 50 yıllık problemimiz olan mülkiyet problemlerimizin çözümü doğrultusunda adımlar atılmış ve arsaların imara uygun hale getirilmesi işlemi Tevhit konusunda gerekli çalışmalar devam etmiştir. Üniversitemizin  Beyazıt, Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkeleri tarihi yarımada içerisinde olup çok sayıda binamız kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Söz konusu binaların Restitüsyon, Rölöve ve Restorasyon projeleri için teknik şartnameler hazırlanmış ve İl Özel İdaresi vasıtasıyla ihale edilmesi sağlanmıştır.

Türkiye’nin en köklü üniversitesi olarak geçmiş kültür mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Süleymaniye Evleri, Taş Odalar projeleri 2010 ajansı vasıtasıyla hayata geçirilmiştir. Merkez yerleşkede İbrahim Ağa Konağı, Adalet Meslek Yüksek Okulu Konakları gibi projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemizin Çapa ve Cerrahpaşa da şu anda sahip olduğu iki ayrı sağlık kampüsü vardır. Bu kampüslerde iki tıp fakültesinin yanı sıra ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi, Enstitüler ve Meslek Yüksekokulları da mevcut olup, her iki kampüsün de hem alt yapı hem de binalarında yapısal ve işlevsel birçok sorun bulunmaktadır. Söz konusu yerleşkelerde yeniden yapılanma doğrultusunda yeterli nitelik, nicelik ve modern altyapıya sahip yapılar yapılması amaçlanmaktadır.

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Danışmanlık hizmet alımı ile hedef, söz konusu olanağı sağlamaktır. İlk hedef, sağlık eğitimi ve hizmetine yatırımların ve planlamasının; mühendislik mimarlık ve planlama bakımlarından profesyonelce, yüksek teknik bilgi ve birikim kullanılarak, özellikle günümüz bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak etkili ve verimli bir biçimde irdelenerek gerçekleştirilmesidir. İkinci hedef ise söz konusu danışmanlık hizmetleri ile teknik bilgi transferinin ve dolayısıyla üstün iş veriminin sağlanmasıdır.

İşbu danışmanlık hizmetleri ihalesinin kapsamı, üniversitenin bu yerleşkelerde yatırım projelerine ait; her türlü, mimarlık, mühendislik, alt yapı, planlama, peyzaj mimarlığı, tasarım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetler ile ilgili ihtiyaç duyulacak topografik etüdler, jeolojik ve jeoteknik etüdlerin yapılması, her türlü rapor, veri, plan, ÇED raporu vs. Kamu İhale Kanununa (KİK) göre şartname hazırlanması ve bunlarla ilgili her türlü desteğin üniversiteye sağlanması için danışmanlık hizmetlerinin alınmasıdır. Bu proje ile İstanbul Üniversitesi Çapa (yaklaşık 110.000 m2) ve Cerrahpaşa (yaklaşık 170.000 m2) Yerleşkelerinde yeterli nitelik, nicelik ve modern altyapıya sahip yapılar amaçlanmaktadır. Bu kapsamda proje ihalesi yapılmış ve master plan ve avam projesi yapılması için çalışmalar başlamıştır.

Başkanlığımız, fiziki durumu iyileştirmenin yanında en az 25-30 yıllık geçmişi bulunan çeşitli binalarında, yeni bina yapım projelerine öncelik vermiş olup, ödenekler doğrultusunda etap etap yeni bina yapımı proje çalışmaları ve ilgili KTVK kurulları ve Belediye v.b. kurumlardan gerekli izinlerin alınması ile ilgili çalışmalarda paralel olarak yürütülmektedir.

Başkanlığımızca, bütçe olanakları dâhilinde gerçek ihtiyaçlara yönelik proje çalışmaları hedeflenmiş olup, bu doğrultuda mevcut personelin eğitimi, teknolojinin kullanımı ve bilimsel çalışma ortamının oluşması ve daha iyi şartlarda hizmet vermek için çalışılmaktadır.

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

## 1.1.	MİSYON VE VİZYON

Misyon: Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin çağdaş ve modern ortamlarda yapılabilmesini sağlamak amacıyla çağın gerektirdiği teknolojik altyapıya sahip modern ve güvenlikli yapılardan oluşan, Üniversite çatısı altındaki bütün paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak motivasyon ve mutluluğunu artıracak sosyal donatılara sahip yerleşke ortamının oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak. Üniversitemizin sahip olduğu taşınmaz kültürel mirasın gelecek nesillere korunarak aktarılması hususunda çalışmalar yapmak. Fiziki mekanlarda teknolojik gelişmelere ve güncel ihtiyaçlara paralel sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak. Yerleşkelerin yeniden dizaynında üniversite misyonuna destek veren bütünlük oluşturmak. Yerleşkelerin özgün kimliğini koruyup değerini artırmak. Engelsiz üniversite olmak için gerekli çalışmaları yürütmek. Ülkemizin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurarak sürdürülebilir yapılar yapmak.

Vizyon: Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda dünyadaki gelişmeleri takip ederek çevreye duyarlı, sürdürülebilir modern yapılar yapmak. Yerleşkelerdeki sosyal donatı alanlarını artırmak. Eski eser yapıları restore ederek korumak. Mevcut yapıları Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanım ve teknik desteği sağlayabilmek tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemiz ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmektir

## 1.2.	YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28 maddesi ile kurulmuş olup; görevi şunlardır:

- Üniversitemiz bünyesinde her türlü bina tesisin ihtiyaca göre projelerini yapmak, gerek duyulduğunda projelerini yaptırmak, sözleşme öncesi proje yönetimi kapsamında yapım- tadilat-onarım-yenileme vb. işlerin yapımı ve danışmanlık hizmet alımı ile ilgili ihale süreçlerini yürütmek, sözleşme sonrası proje yönetimi kapsamında ise kontrol ve denetimini yapmak, kabul ile ilgili süreçler gerçekleştirmek.

- Atölye tarafından gerçekleştirilecek küçük bakım ve onarım işlerinde atölye çalışanlarına teknik destek sağlamak ve atölyeyi bu doğrultuda yönlendirmek.

- Bina ve tesislerin ihtiyacına paralel ısı merkezleri, jeneratör, trafo merkezi, soğuk oda, havalandırma sistemleri, telefon santralleri, peyzaj, ses düzeni, asansör, yangın kontrol sistemleri vb. tesis ve sistemlerin kurulması, bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili teknik şartnameleri hazırlamak, diğer birimlere teknik destek sağlamak, bütçe tertibine göre ihale sürecini takip etmek ve sözleşme öncesi ve sonrası proje yönetimini yürütmek.

- İhalesi diğer birimlerden gerçekleştirilecek yapım işlerinde (Döner Sermaye, S.K.S.) teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak, yapım işlerinde talep gelmesi halinde uzman üye olarak görev almak, ihalesi yapılan sözleşme sonrası denetimini yürüterek kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

- Teknik İnceleme ve projelendirme gerektirecek her türlü yapım işinin fizibilite raporlarını hazırlamak, gerek görüldüğünde hazırlatmak.

- Rektörlük Makamınca veya Üniversite Yönetimince yapılacak plan ve raporlar doğrultusunda, sosyal ihtiyaç ve aktivitelerin karşılanması amacıyla, ihtiyaç duyulan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor sahaları ve salonları gibi fiziki mekânların fizibilite çalışmalarını yapmak, projelerini yapmak, gerekiyorsa yaptırmak ve ihale sürecini takip etmek.

- Mali yıl içerisinde planlanan yatırımları gerçekleştirmek ve sonraki üç yıllık yatırım bütçesi tekliflerini hazırlamak.

Hedefler:

- Üniversitemiz bünyesinde bulunan tarihi eser niteliğindeki yapılarımızın ödenekler doğrultusunda Üniversitemiz çevresinde bulunan tarihi dokuya ve sahip olduğumuz kültürel mirasa uygun olarak güçlendirme, onarım ve restorasyonlarının yapılması.

- Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi kampüslerinde sağlık ve eğitim hizmeti veren binalarımızın yeniden yapılanma çerçevesinde değişen deprem yönetmeliğine ve çağın gerektirdiği teknik altyapı ve fiziki kapasiteye uygun olarak yeniden yapılması için gerekli çalışmaları tamamlamak.

- Eğitim ve Öğretim hizmeti veren Üniversitemizde modern ek dersliklerin yapılması, var olanların iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında eski binaların yenilenmesi çalışmalarını yürüterek kısa sürede ödenekler doğrultusunda sonuçlandırmak.

- Açık ve Kapalı Spor Tesislerinin sayısını artırmak, mevcut tesislerin niteliklerini iyileştirmek.

- Avcılar Yerleşkesi Master Plan hazırlanması

- Merkezi yerleşkede yeni bina projelerimizin tamamlanması,

- Yeni Fakülte bina inşaatlarına başlanması ve devam edenlerin hızlandırılması,

- Tescilli eser Fakülte binaların restorasyonuna başlanılması

- Restorasyonu devam eden Kültür Varlıklarının restorasyon işlemlerinin hızlandırılması

## 1.3.	İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 1.3.1.	Fiziksel Yapı (Alan –m2)

1.640 m² kapalı alana sahip, Beyazıt yerleşkesinde yer alan merkez hizmet binasının yanı sıra Avcılar (200 m²), Cerrahpaşa’da (100 m²) başkanlığımıza bağlı şantiye büroları ve atölye (250 m2) bulunmaktadır. Başkanlığımız toplamda 2.190 m2 kapalı alana sahiptir.

| Bürolar | İdari Bina |
| --- | --- |
| Merkez Bina | 1.640 m2 |
| Avcılar | 200 m2 |
| Cerrahpaşa | 100 m2 |
| Atölye | 250 m2 |
| Toplam | 2.190 m2 |

Tablo 1 –Fiziki Yapı

| KAPALI ALANLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜ (REKTÖRLÜK) VE BAĞLI BİRİMLER SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) 1 Rektörlük Merkez Bina 17.310 2 Rektörlük Profesörler Evi | 820 3 Hastaneler Genel Direktörlüğü ( Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Eski) 820 4 Rektörlük Merkez Giriş Kapısı 625 6 Astronomi ve Uzay Bilimleri (yeni yapılacak bina) 3.627 7 Hukuk Fakültesi 14.166 8 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi 1.507 9 İktisat Fakültesi 14.400 10 İktisat Fakültesi Ek I 7.320 11 İktisat Fakültesi Ek II. 4.912 12 İktisat Fakültesi Kütüphanesi 1.507 13 Siyasal Bilgiler Fakültesi 11.424 14 Bilgisayar Hastanesi ve Enformatik Bölümü | 436 15 ÜNYEK (Öğrenci Yemekhanesi ve Lokantası) 4.700 16 Fen Fakültesi 22.500 17 Önlisans Bölümü 1.600 18 Feyhaman Duran Müze Evi ve Atölyesi 325 19 Edebiyat Fakültesi 27.560 20 Su Ürünleri Fakültesi 5.160 21 İletişim Fakültesi | 4.145 22 Eczacılık Fakültesi A-B-C Blokları 9.116 23 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 3.023 24 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Derslik Binası 1.515 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 985 25 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (Dekanlık) 780 26 Hasan Ali Yücel Binası(Vefa) 5.500 Deniz Bilimleri ve işletmeciliği Enstitüsü 2.000 27 Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.536 28 II.Beyazıt Hamamı 1.730 29 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı(Merkez Kütüphane) 5.040 30 Nadir Eserler Kütüphanesi 1.872 | 31 Fen Bilimleri Enstitüsü 798 32 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2.280 33 Kariyer Geliştirme Merkezi 335 34 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.228 35 Adalet Meslek Yüksek Okulu 1.450 36 Yabancı Diller Bölümü 5.946 37 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.640 38 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 270 39 Kreş 408 40 Botanik Bölümü 3.050 41 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2.168 42 Avrasya Enstitüsü 1.200 43 Güzel Sanatlar Bölümü 2.620 44 İlahiyat Fakültesi (Yeni Bina ) C-D Blokları 5.000 45 İlahiyat Fakültesi (Eski Bina ) 5.000 46 Suphi Paşa Konağı 1.240 47 Türkiyat Araştırma Enstitüsü 1.230 48 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3.600 49 Hemşirelik Fakültesi 9.661 50 Damat Ferit Paşa Konağı 420 51 Devlet Arşivleri (A) Blok | 1.560 52 Devlet Arşivleri(B) Blok 1.164 54 Salis Medresesi 1.390 55 Kültür Evi 986 Ada 4 parsel 223 56 Öğrenci Kültür Merkezi 410 57 SÜLEYMANİYE EVLERİ Misafirhane 4 parsel 120 Misafirhane 5 parsel 96 Kagem (Kariyer Geliştirme) 9 Parsel | 282 10 parsel 192 22 parsel 661 Süsleme Sanatları 23 Parsel 93 Müze Sanatları 26 Parsel 154 Uzaktan Eğitim Merkezi 31 Parsel 530 Uzaktan Eğitim Merkezi 32 Parsel 280 Yeni Yapılacak Bina 33 Parsel 240 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 34 Parsel | 336 Sürekli Eğitim Merkezi 35 Parsel 140 Sürekli Eğitim Merkezi 36 Parsel 188 57 TAŞ ODALARI Erasmus Programı 27 Nolu oda 30 Öğrenci Konseyi 28 Nolu oda 30 Yabancı Öğrenciler 26 - 25 Nolu oda 30 Engelliler için 19 - 18 Nolu oda 30 Sosyal Sorumluluk Projeleri 22 Nolu oda | 30 Toplantı Odası 21 Nolu oda 30 Sekreterya 20 Nolu oda 30 GENEL TOPLAM 231.357 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KAMPÜSÜ SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) 1 Dekanlık 6.720 2 Kreş 1.000 3 Su Deposu-Oditoryum | 3.600 4 Hulusi Behçet Kütüphanesi 3.640 5 Kütüphane Binası 7.960 6 Öğrenci İşleri Binası 2.343 7 14 Mart Amfisi 1.500 8 Öğrenci Lokantası ve Mutfak 1.500 9 Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 3.350 10 Temel Tıp Bilimleri 18.102 11 Cerrahi Monoblok | 54.000 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 19.520 13 İç Hastalıkları Kliniği 18.880 14 Nöroloji-Nöroşirurji 7.834 15 Psikiyatri Kliniği Amfi 5.630 16 Psikiyatri Ek Bina 704 17 Çocuk Ruh Sağlığı 3.625 18 Çocuk Psikiyatrisi Binası 2.352 19 Çocuk Psikiyatrisi Ek Binası 719 20 Ortopedi Kliniği 6.050 21 Dermatoloji-FizTed.-Hidroklimatoloji 4.800 22 Acil Cer.Acil Dahiliye 5.435 23 Ana Çocuk Sağl.Hidroklimatoloji 800 24 İş Bankası 1.320 25 Bilgi İşlem ve İnterfilite 460 26 Göz Kliniği 3.750 27 Onkoloji Enstitüsü | 4.850 28 Fizik Tedavi Spor Fizyolojisi 3.350 29 Spor Hekimliği 4.392 30 Su Altı Hekimliği 1.000 31 Diş Hekimliği Fakültesi 20.295 TOPLAM 219.481 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KAMPÜSÜ SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) | 1 Jinekolojik Onkoloji 2.056 2 Nöroloji ve Fizik Tedavi 7.000 3 İngiliz Tıp 4.988 4 Hemşire Lojmanı 3.500 5 Göğüs Hastalıkları 2.440 6 Küçük Cerrahiler (Eski Cerrahi) 17.325 7 Temel Bilimler 25.107 8 Kreş 2.400 9 Santral 460 10 Kütüphane 8.164 | 11 Tıp Müzesi 1.740 12 Eski Dekanlık 1.856 13 Yeni Dekanlık 3.476 14 Oditoryum 2.661 15 Çocuk Kliniği ve Kadın Doğum 15.974 16 Çocuk Acil 1.624 17 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müd. 325 18 Yeni Poliklinikler 6.193 19 Kapalı Spor Salonu-Soyunma Odası 1.253 20 Menza Personel Öğrenci Yemekhane 5.010 21 Eğitim ve Öğretim Hastanesi (Cerrahiler) 80.215 22 Nörolojik Bilimler Enstitüsü 7.500 23 Kız Öğrenci Yurtları 4.800 24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 2.190 25 Radyasyon Onkolojisi 4.500 26 Psikiyatri 5.097 27 Adli Tıp Anabilim Dalı 1.193 28 Adli Tıp Enstitüsü 4.000 29 Garaj (Şoförler Odası) 110 30 Alkol Deposu 31 31 Kantar 13 32 PET Binası 578 33 Kantinler 257 34 Bahçıvan Odası 13 35 İdare Müdürlüğü 30 36 Gasilhane 127 37 Nutuk Birkan Öğrenci Yurdu 1.500 38 Güner Ciner Öğrenci Yurdu 1.500 TOPLAM 227.206 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) 1 İşletme Fakültesi 29.100 2 İşletme Enstitüsü 5.000 3 Veteriner Fakültesi Ana Bina 41.000 4 Veteriner Fakültesi Klinikler ve Hayvan Hastanesi | 9.500 5 Mühendislik Fakültesi 37.500 6 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 13.025 7 Kapalı Spor Salonu 5.975 8 Veteriner Fakültesi Büyük Çiftlik 12.000 9 Veteriner Fakültesi Döl.ve Suni Tohumlama 1.337 10 Avcılar Kampüsü Öğrenci Yurdu A Blok 5.500 11 Avcılar Kampüsü Öğrenci Yurdu B Blok 5.500 12 Avcılar Kampüsü Öğrenci Yurdu C Blok 5.500 13 Can Afacan Yurdu 2.150 14 Oğuz Bekata Yurdu 1.200 15 Ahmet Taner Kışlalı Yurdu 1.200 16 Mercedens Benz Yurdu 1.200 | 17 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2.000 18 Açık Halı Saha 6.200 19 Kültür Merkezi,Yemekhane,Mediko,Kantin 9.000 20 Kreş (2 adet bina) 350 21 Ulaştırma Lojistik Yüksek Okulu 6.000 22 İleri Teknikler Laboratuarı 600 23 İleri Analizler Laboratuarı 1.200 24 Isı Merkezi 800 25 Öğrenci Sosyal Tesisi 1.800 TOPLAM 204.637 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMPÜSÜ SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) 1 Orman Fakültesi Dekanlık 3.264 2 Orman Fakültesi Irmak 4.160 3 Orman Fakültesi Fırat 3.150 4 Orman Fakültesi Oksal 6.164 5 Orman Fakültesi Yamanlar 6.545 6 Isıtma Merkezi 200 7 Doğrama ve Mobilya Atölyesi 1.410 8 Öğrenci Yemekhanesi 1.749 9 Lojman (Hizmetevi) 1.176 10 Herbaryum 638 11 Orman Fak.Meslek Yüksekokulu 1.750 12 Sera 124 13 Su Deposu | 90 14 Meteoroloji Binası 80 TOPLAM 30.500 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİĞER BÖLÜMLER SIRA NO BİNANIN ADI ALAN (m2) 1 Edirne G.D.Araş.Merkezi 300 2 Enez 1. Etap Prof. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesisleri 46 Odalı Otel Projeliri 5.372 3 Enez Öğrenci Misafirhane 796 4 Enez Personel Binası 376 5 Enez Revir 458 6 Enez Yemekhane 1.105 7 Enez Havuz + Fitness 1.340 8 Enez Otel A Blok 1.943 9 Enez Otel B Blok 1.552 10 Enez Otel C Blok 1.450 11 40 Adet Bungalow otel 2.804 12 Van Arkeoloji Araştırma 450 13 Hidro-Helyo Terapi Merkezi (Enez) 7.721 14 Baltalimanı Sosyal Tesisleri 4.600 15 Sapanca Meslek Y.Okulu 13.500 16 Toplum Hekimliği Uygulama ve Arş.Merkezi (Silivri) 35.000 17 Konservatuar (Kadıköy) 3.300 18 Kardiyoloji Enstitüsü 7.780 | 19 Gökçeada Balıkçılık ve Sünger Araştırma Merkezi 651 20 Mirgün Konağı 740 21 Bakırköy Sağlık Meslek Yüksek Okulu 6.400 22 Antalya Arkeoloji Araştırma Merkezi(Apartman) 2.310 23 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Celaliye) 2.900 24 Teknik Bilimler M.Y.O. (Tepecik ) | 6.236 TOPLAM 109.082 GENEL TOPLAM 1.022.263 1.3.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Başkanlığımız, Beyazıt’ta yer alan Merkez Büro ve Atölye, ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şantiye Büro, ve Avcılar Şantiye Bürolarından oluşmaktadır. Gerektiğinde, projenin özelliğine göre daire başkanlığı diğer şantiye bürolarında bulunan teknik elemanları, başka bir birimde de proje çalışması yapmak üzere görevlendirebilmektedir. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1.3.3.2.BİLGİSAYARLAR

| TÜRÜ | ADET |
| --- | --- |
| BİLGİSAYAR(Masaüstü) | 76 |

1.3.3.4.DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

| TÜRÜ | ADET |
| --- | --- |
| YAZICI | 53 |
| FOTOKOPİ MAKİNASI | 7 |
| FAKS MAKİNASI | 3 |
| TARAYICI | 10 |
| NOTEBOOK | 8 |
| MİNİ NOTEBOOK | 3 |
| PROJEKTÖR | 2 |
| KLİMA | 19 |

Başkanlığımız ve bağlı birimlerde birçok çeşit teknolojik bilgi, iletişim araç ve gereci kullanılmaktadır. Başkanlığımıza ait  3 adet fax, 10 adet tarayıcı, 3 adet mini notebook, 8 adet notebook, 53 adet yazıcı, 7 adet fotokopi makinesi, 2 adet Projektör, 19 adet Klima ve  76 adet  internete bağlı masaüstü bilgisayar vardır. Özellikle bilgi paylaşımı ve aktarımında, internet ortamı ve kurum içi bilgisayar ağ bağlantı sistemleri kullanılmaktadır.

Yapım ve onarım işlerin gerçekleştirme sürecinde yer alan ihale öncesi ve sonrası hazırlıklar için gerekli bilgilerin edinilmesin de faks ve internet ortamından azami derecede yararlanılmaktadır. Ayrıca yapım ve onarım işlerinin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanmasında güncel bilgisayar yazılımı (AMP) kullanılmaktadır. Bir sunucuya bağlı kurum içi bilgisayar ağ bağlantıları kullanılarak, yapım projelerinin yaklaşık maliyetleri çıkarılarak,  bu sunucuda depolanmaktadır. Her yıl bir ya da iki defa yazılımcı firma tarafından birim fiyat analizleri güncellenerek, en son bilgilerin en iyi şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca yaklaşık maliyet hazırlanırken, değişik firmalardan yapım ve onarım işleri için fiyat teklifleri istenmektedir. Bu fiyat teklif istekleri telefon, faks ve e –mail ortamında çok kısa bir sürede edinilmektedir. Bina yapım ve onarım projeleri hazırlanırken, birçok çeşit bilgisayar paket programlarının demosu kullanılmaktadır. Bu programların lisanslı ve ileri versiyonlarına sahip olmak gerekir. Bu programlar sayesinde projeler internet ortamında çok kısa bir sürede diğer çalışanlarla paylaşılmakta ve aynı zamanda bilgiler bilgisayar ortamında daha iyi depolanmaktadır.

### 1.3.4.	İnsan Kaynakları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; kuruluş amacına ve görev tanımına uygun olarak teknik hizmet sınıfından 64 kişi (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Sahne Tasarımcısı vb.) ve genel idari hizmetler sınıfından 15 kişi, ve yardımcı hizmetler sınıfında 5 kişi olmak üzere toplam 84 kişiden oluşmaktadır.

| ÜNVANI | KADRO DURUMU |
| --- | --- |
|  | Dolu | Boş |
| Genel İdare Hizmetleri. | 15 |  |
| Sağlık Hizmetleri |  | 2 |
| Teknik Hizmetler | 64 | 29 |
| Eğitim-Öğretim Hizmetleri |  |  |
| Avukat Hizmetleri |  |  |
| Din Hizmetleri |  |  |
| Yardımcı Hizmetler | 5 | 6 |
| 4-b Sözleşmeli |  |  |
| İşçi |  |  |
| Toplam | 84 | 37 |

| PERSONEL SINIFI | TOPLAM PERSONEL |
| --- | --- |
| Akademik Personel |  |
| 657 Sayılı Kanuna Tabii | 84 |
| İşçi | 3 |
| Yabancı Uyruklu / Sanatçı |  |
| Sözleşmeli Personel 4/B |  |
| Genel Toplam | 87 |

| İDARENİN HİZMETLERİNİ YÜRÜTTÜĞÜ AÇIK VE KAPALI ALANLARIN YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
| --- |
| AÇIKLAMALAR | Çalışma Odası (Adet) | Hizmet Alanları (m2) | Kullanan Sayısı (Kişi) | Kişi Başına Düşen ortalama (m2) |
| Daire Başkanı odası | 1 | 39,50 | 1 | 39,50 |
| Şube Müdürü | 1 | 29,59 | 2 | 14,79 |
| Yapı Denetim Grubu -1 cengiz | 1 | 78,72 | 5 | 15,74 |
| Yapı Denetim Grubu -2 sertaç | 1 | 48,15 | 8 | 6,01 |
| Yapı Denetim Grubu -3 eyüp | 1 | 40 | 6 | 6,66 |
| Yapı Denetim Grubu -4 sevcan | 1 | 58 | 6 | 9,66 |
| Yapı Denetim Grubu -5 mahir | 1 | 45,28 | 5 | 9,05 |
| Yapı Denetim Grubu -6 ayşen şolt | 1 | 17,32 | 1 | 17,32 |
| Yapı Denetim Grubu -7 gürkan | 1 | 56,41 | 4 | 14,10 |
| Yapı Denetim Grubu -8 gülsemin | 1 | 39,73 | 3 | 13,24 |
| Yapı Denetim Grubu -9 barış | 1 | 31,38 | 2 | 15,69 |
| Yapı Denetim Grubu (Cerrahpaşa -Merkez) | 1 | 15,57 | 2 | 7,78 |
| Yapı Denetim Grubu (Avcılar- Merkez) | 1 | 14,64 | 1 | 14,64 |
| Planlama | 1 | 31,76 | 3 | 10,58 |
| Yazı İşleri | 1 | 47,43 | 6 | 7,90 |
| Başkan Sekreterliği | 1 | 32,98 | 1 | 32,98 |
| İhale Yazışma | 1 | 30,56 | 3 | 10,18 |
| Maaş Bürosu | 1 | 14,68 | 2 | 7,34 |
| Çay Ocağı | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Arşiv | 1 | 16,66 | 1 | 16,66 |
| Depo | 1 | 11,18 | 1 | 11,18 |
| Toplantı Salonu | 1 | 44,58 | 1 | 44,58 |
| Yapı Denetim Cerrahpaşa Grubu | 1 | 100 | 7 | 14,28 |
| Yapı Denetim Avcılar Grubu | 1 | 200 | 7 | 28,57 |
| Atölye - Merkez | 1 | 250 | 15 | 16,66 |

| Temizlik ve Güvenlik hizmeti yürütülen kapalı alan (m2) |
| --- |
| AÇIKLAMALAR | Hizmet verilen toplam alan (m2) | Çalıştırılan sayısı (kişi) | Ortalama düşen (m2) |
| Temizlik Hizmeti | 1.490 | 2 | 745 |
| Güvenlik Hizmeti | 1.490 | 3 | 7/24-3 Vardiya |

| Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Miktarları |
| --- |
| AÇIKLAMALAR | Hizmet verilen toplam alan (m2) | Toplam tüketim bedeli (TL) | Toplam tüketim miktarı -Yıllık ( kw/saat,m3 ) | Kişi başına ortalama düşen tüketim miktarı -yıllık ( kw/saat,m3 ) |
| Doğalgaz | 1.490 | 11.683,00 | 12.621 | 213 |
| Su | 1.490 | 10.000,00 | 3.183 | 53,94 |
| Elektrik | 1.490 | 19.959,80 | 64.534,162 | 1.093,79 |

### *Kişi Başına Düşen Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Miktarları Tablosunda yer alan veriler 59 kişi baz alınarak hesaplanmıştır.

İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Y. L. ve Dokt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi Sayısı | 4 | 19 | 17 | 22 | 26 |
| Yüzde(%) | 5 | 22 | 18 | 24 | 31 |

### İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ

|  | 1-3 Yıl | 4-6 Yıl | 7-10 Yıl | 11-15 Yıl | 16-20 Yıl | 21 Yıl ve üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi sayısı | 30 | 6 | 21 | 8 | 13 | 10 |
| Yüzde % | 34 | 7 | 24 | 9 | 15 | 11 |

### İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI

|  | 22-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-39 Yaş | 41-64 Yaş |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kişi sayısı | 8 | 13 | 33 | 34 |
| Yüzde(%) | 9 | 15 | 37 | 39 |

### İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI

|  | Kadın | Erkek |
| --- | --- | --- |
| Kişi Sayısı | 20 | 68 |
| Yüzde(%) | 23 | 77 |

| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL LİSTESİ |
| --- |
| 1 | İnş. Müh. | Emin AKIN | 46 | Memur | Pembe ÖZER ARI |
| 2 | İnş.Y.Müh. | Dr.Barış SAYIN | 47 | Bilg.İşletmeni | Murat TOPÇU |
| 3 | İnş.Y.Müh. | Dr.Barış YILDIZLAR | 48 | Memur | Sevim KUTLU |
| 4 | İnş.Y.Müh. | A.Sertaç KARAKAŞ | 49 | Elek.Teknis. | Erhan DİLEK |
| 5 | İnş.Müh. | Hakan BAŞ | 50 | Daktilograf | Adnan ÖZÜ |
| 6 | İnş.Y.Müh. | Cemil ÖZYAZGAN | 51 | Daktilograf | Cafer ÇABUK |
| 7 | Y.Mimar | Hasan KIRMIZI | 52 | İşçi | Ahmet ŞAHİNOĞLU |
| 8 | Elek-Elnk.Müh. | Abdurrahman İÇYÜZ | 53 | İşçi | Yıldıray ÇAL |
| 9 | Elek.Müh. | Mürşit TORLAKOĞLU | 54 | İşçi | Halil İbrahim ALLI |
| 10 | Y.Mimar | Nail Mahir KORKMAZ | 55 | Teknisyen | Özkan DAŞBİLEK |
| 11 | Y.Mimar | Neşe KARAÇAY | 56 | Web.Tas. | Veysel Umut ÜRGÜN |
| 12 | Yük.İç Mimar | Gülsemin U. KILIÇASLAN |  |  | CERRAHPAŞA |
| 13 | Mak.Müh. | Gürkan KAYIMOĞLU | 57 | Mak. Müh. | Dr .Yusuf ORDULUOĞLU |
| 14 | Mak.Müh. | Volkan ÖZYURT | 58 | İnş.Müh. | Akın KARAGÜLLE |
| 15 | Mak.Müh. | H.İbrahim KARTAL | 59 | Mimar | Özlem TUKUŞ |
| 16 | Elek.Müh. | Cem ADANUR | 60 | Mak.Y. Müh. | Serkan DURMAZ |
| 17 | İç Mimar | Ayşen ŞOLT | 61 | M.Sc.Elek.Tek.Öğr. | İbrahim TULACI |
| 18 | İç Mimar | Can BAYRAK | 62 | İnş. Teknis. | Eyüp Sabri DEMİR |
| 19 | Rest. Y.Mimar | Meltem MULUK | 63 | İnş.Teknikeri | Deniz ÇEKİNMEZER |
| 20 | İnş.Müh. | Burcu DURDU |  |  | AVCILAR |
| 21 | İnş.Müh. | Hatice ACAR | 64 | İnş. Müh. | Ahmet S. TUNA |
| 22 | Araş.Gör. | E.Zeynep ÖZTORUN | 65 | İnş.Y.Müh. | Serkan AKSOY |
| 23 | Araş.Gör. | Suzan CANSEL GÜRCAN | 66 | Mimar | Ahmet TOPTAŞ |
| 24 | Araş.Gör. | Rehber AKDOĞAN | 67 | Mak. Müh. | Fethi UZUNTAŞ |
| 25 | Araş.Gör. | Faruk ÖRTEŞ | 68 | Elek. Teknik. | Özgür ÇOBAN |
| 26 | Araş.Gör. | Abdullah YEŞİL | 69 | Elek.Teknik. | Melike DÖKME |
| 27 | Araş.Gör. | Mehmet AYGÜN | 70 | Tekniker | Alpay GÖKŞEN |
| 28 | Harita Müh. | M.Kasım YURTLU |  |  |  |
| 29 | Mak.Teknikeri | Murat CAN |  |  | ATÖLYE |
| 30 | Mak.Teknis. | Mustafa AKSU | 71 | Elek. Teknis. | Bayram KATKAT |
| 31 | Mak.Teknik. | Taner ENGİN | 72 | Elek. Teknis. | Gökhan ALTUNKAYA |
| 32 | İnş.Teknikeri | Fatih ORMAN | 73 | Elek. Tek. | Yusuf ÖZPOLAT |
| 33 | Sah.Tas. | Esma YILMAZ | 74 | Memur (Marangoz) | Sinan KORKMAZ |
| 34 | Mak.Teknikeri | M.Nedret GEZEN | 75 | İşçi (Marangoz) | Eyüp AKÇAY |
| 35 | Mak.Teknikeri | H.İbrahim BERKİL | 76 | Kaynakçı | Selahattin ÖZSOY |
| 36 | Harita Teknik. | İlhan KORKUT | 77 | İşçi | Yılmaz SAYIM |
| 37 | Tek.Ressam | Refika ÜLTAN | 78 | İşçi | Ertan YAMAN |
| 38 | Harita Teknik. | Sevcan SAKA | 79 | İşçi | Abdullah ŞİMŞEK |
| 39 | Elek.Elnk.Müh. | Ayşe ÖZÇELİK | 80 | Kaloriferci | Latif DURAN |
| 40 | Mak.Tek. | Eyüp DALKILIÇ | 81 | Kaloriferci | Seyfi TURHAN |
| 41 | İnş.Teknis. | Cengiz ÖZTÜRK | 82 | Kaloriferci | Mutlu SEYHAN |
| 42 | Mak.Teknis. | Cengiz BEŞİRLİ | 83 | Hizmetli (Tesisatçı) | Raşit KANLI |
| 43 | Teknisyen | Erdem AKÇA | 84 | Teknisyen | Ali YILDIRIM |
| 44 | Şef | Alişan BEYOĞLU | 85 | Teknisyen | Kenan KILIÇARSLAN |
| 45 | Memur | Muzaffer AKDOĞAN | 86 | İşçi (Teknisyen) | İzzet MASAL |

İ.Ü YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIMI

Daire Başkanı		: Dr. Cemil AKÇAY

Gerçekleşme Görevlisi	: Dr. Cemil AKÇAY

Şube Müdürü			: Oya PEKÇELEN

Şube Müdürü			: Y. Mimar Nail Mahir KORKMAZ

Şube Müdürü			: İç Mimar Ayşen ŞOLT

Sekreterlik		: Sevim KUTLU

Yazı İşleri:

Şef 				Alişan BEYOĞLU

Memur				Adnan ÖZÜ

Memur 			Murat TOPÇU

Memur 			Cafer ÇABUK

Teknisyen			Özkan DAŞBİLEK

Bütçe ve Planlama Büro Personeli:

Tekniker		 Fatih ORMAN

Mak.Tek.		 Murat CAN

Memur			 Pembe ÖZER ARI

Mimari Büro:

İç Mimar		 AYŞEN ŞOLT

Mimar			 Meltem MULUK

Teknik Ressam	 Refika ÜLTAN

Harita Teknikeri	 Sevcan SAKA

İnş.Müh.		Burcu DURDU

Arş.Gör.		E.Zeynep ÖZTORUN.

Yaklaşık Maliyet

İnş.Müh.:		Hakan BAŞ

Mak.Müh.		Gürkan KAYIMOĞLU

Elek.Elnk.Müh.	Abdurrahman İÇYÜZ

İnş.Müh.		Hatice ACAR

Yapı Denetim Görevlileri

Merkez Büro

İnş.Müh.:		Emin AKIN

İnş.Y.Müh.:		Dr.Barış SAYIN

İnş.Y.Müh.		Dr.Barış YILDIZLAR

İnş.Y.Müh.:		Ahmet Sertaç KARAKAŞ

İnş.Müh.:		Hakan BAŞ

Elek.Elnk.Müh.:	Abdurrahman İÇYÜZ

Elek.Müh.:		Murşit TORLAKOĞLU

Y.Mimar		Nail Mahir KORKMAZ

Y.Mimar		Neşe KARAÇAY

Y.İç Mimar 		Gülsemin  U.KILIÇASLAN

Mak.Müh.		Gürkan KAYIMOĞLU

Mak.Müh.		Volkan ÖZYURT

Mak.Müh.		H.İbrahim KARTAL

Elek.Müh.		Cem ADANUR

İç Mimar		Ayşen ŞOLT

İç Mimar		Can BAYRAK

Rest.Y.Mimar		Meltem MULUK

İnş.Müh.		Burcu DURDU

İnş.Müh.		Hatice ACAR

Arş.Gör.		Faruk ÖRTEŞ

Arş.Gör.		Mehmet AYGÜN

Arş.Gör.		Rehber AKDOĞAN

Arş.Gör.		Suzan CANSEL GÜRCAN

Arş.Gör.		E. Zeynep ÖZTORUN

Harita Müh.		M.Kasım YURTLU

Mak.Teknikeri	Murat CAN

Mak.Teknis.		Mustafa AKSU

Mak.Teknis.		Taner ENGİN

İnş.Teknikeri		Fatih ORMAN

Sah.Tas.		Esma YILMAZ

Mak.Teknikeri	M.Nedret GEZEN

Mak.Teknikeri	H.İbrahim BERKİL

Harita Teknikeri	İlhan KORKUT

Tek.Ressam		Refika ÜLTAN

Harita Teknikeri	Sevcan SAKA

Elek.Teknis.		Ayşe ÖZÇELİk

İnş.Teknis.		Cengiz ÖZTÜRK

Mak.Teknis.		Cengiz BEŞİRLİ

Elek.Teknis.		Erhan DİLEK

Mak.Tekn.Öğret.	Eyüp DALKILIÇ

İhale Takip Birimi

İşçi			Halil İbrahim ALLI

Satın Alma

Memur			Muzaffer AKDOĞAN

Taşınır Kayıt Kontrol

İşçi			Yıldıray ÇAL

Ozalit

Harita Teknikeri:       Sevcan SAKA

Arşiv

Mak.Teknis.:		Mustafa AKSU

Web Tasarım		Veysel Umut ÜRGÜN

Maaş Mütemedi

Memur		 	Erdem AKÇA

İnceleme Birimi

Elek.Elnk.Müh.	Abdurrahman İÇYÜZ

İnş.Teknis.:		Cengiz ÖZTÜRK

Mak.Tek.:		M.Nedret GEZEN

İnş.Tek.:		Fatih ORMAN

Elek.Teknis.		Erhan DİLEK

Çay Ocağı

İşçi			Ahmet ŞAHİNOĞLU

Cerrahpaşa Büro

Mak.Müh.:		Dr.Yusuf ORDULUOĞLU

Mimar			Özlem TUKUŞ

Mak.Y.Müh.		Serkan DURMAZ

İnş.Müh.		Akın KARAGÜLLE

M.Sc.Elek.Tek.Öğr.	İbrahim TULACI

İnş.Teknisyeni	Eyüp Sabri DEMİR

İnş.Teknikeri		Deniz ÇEKİNMEZER

Avcılar Büro

İnş.Müh.		Ahmet Sururi TUNA

İnş.Y.Müh.		Serkan AKSOY

Mimar			Ahmet TOPTAŞ

Mak.Müh.		Fethi UZUNTAŞ

Elek.Teknik.		Özgür ÇOBAN

Elek.Teknik.		Melike DÖKME

Tekniker		Alpay GÖKŞEN

Atölye

Elek.Teknis.		Bayram KATKAT

Elek.Teknis.		Gökhan ALTUNKAYA

Elek.Tek.		Yusuf ÖZPOLAT

Memur	(Marangoz)	Sinan KORKMAZ

İşçi (Marangoz)         Eyüp AKÇAY

Kaynakçı		Selahattin ÖZSOY

İşçi			Yılmaz SAYIM

İşçi			Ertan YAMAN

İşçi			Abdullah ŞİMŞEK

Kaloriferci		Latif DURAN

Kaloriferci		Seyfi TURHAN

Kaloriferci		Mutlu SEYHAN

Hizmetli(Tesisatçı)	Raşit KANLI

Teknisyen		Ali YILDIRIM

Teknisyen		Kenan KILIÇARSLAN

İşçi(Teknisyen)         İzzet MASAL

### 1.3.5.SUNULAN HİZMETLER

1.3.5.3 İDARİ HİZMETLER

Başkanlığımızın yetki ve sorumluluklarının yanı sıra, İstanbul Üniversitesine bağlı sağlık, eğitim, spor ve kültür sektörlerindeki birimlere aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

- Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak

- Bina ve tesislerin projelerini yapmak

- İhale dosyalarını hazırlamak

- Yapım-onarım işlerinde kontrollük işlerini yürütmek (Yapı Denetimi)

- Taahhüdü tamamlanan yapım işlerinin muayene ve kabul işlerinin gerçekleştirilmek

  - Diğer Hizmetler

### YÖNETİM VE İÇ KONTRO SİSTEMİ

- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Birimin Hiyerarşik Düzeni)

Üst yönetici (Rektör) tarafından, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2006 yatırım yılı harcamaları işi için Harcama Yetkilisi atanmıştır. Atanan Harcama yetkilisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununda tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi için Gerçekleştirme Görevlisi belirleyip, ihale onay belgelerinin düzenlenmesi, tahakkuk işlemlerinin düzenleyip, harcama öncesi kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.

# 2.AMAÇ ve HEDEFLER

2.1.	İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

- Amaçlar

- Hedefler

## A-Amaç ve Hedefler

I. Amaç: Bilgisayar tabanlı yeni bir mimari arşivin hazırlanması

Hedefler: İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak daha önceden hazırlanmış olan ve yeni hazırlanacak projelerin, uygulamada ve ihale öncesi ön hazırlık aşamasında daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bilgisayar tabanlı mimari bir arşiv hazırlamak.

II. Amaç: Üniversitemize tahsis edilen tarihi değere sahip eski yapı binaları onarım ve tadilat yoluyla üniversite yapısına uygun hale getirilmesi amacıyla her türlü projelendirme ve yazışmaları yapmak.

Hedefler: Üniversitemiz bünyesindeki mevcut olan tarihi değere sahip birçok yapının güçlendirme, onarım ve restorasyonunu yapmak.

III. Amaç: Üniversite binalarının master plan çerçevesinde yenilenmesi ve mevcut binalardan ihtiyaç duyulan onarımların yapılması.

Hedefler: Mevcut depreme dayanıklı olmayan binaların yerine sağlam, modern ve teknolojik binaların master plan çerçevesinde yapılması ve bu süre zarfında mevcut binaların ihtiyaç duyulan onarımlarının yapılması.

IV. Amaç: Eğitim-Öğretim faaliyetlerini daha çağdaş ve modern bir ortamda sunabilmek için ilave dersliklerin yapılması.

Hedefler:  Eğitim ve Öğretim veren üniversitemiz için derslik sıkıntısı çeken çeşitli birimlere, daha çağdaş, daha modern ilave derslik yapılması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

V. Amaç: Alanların korunması ve denetlenmesi amacı ile profesyonel bir görüntüleme ağı sisteminin oluşturulması

Hedefler: İ.Ü. Rektörlüğü’ne bağlı tüm birimlerde güvenlik ve denetleme amacı ile merkezi görüntüleme sisteminin oluşturulmasında teknik destek sağlamak.

VI. Amaç: Spor tesislerinin sayısının arttırılması ve mevcutların niteliklerinin iyileştirilmesi.

Hedefler: İ.Ü. Rektörlüğünün sahip olduğu açık ve kapalı spor salonlarının yenileyerek spor aktiviteleri için daha modern bir hale dönüştürerek ve yeni ilave sahaların yapımıyla ilgili yeni projeler oluşturmak.

VII. Amaç: Master Planların Oluşturulması

Hedefler: Bütün yerleşkelerimizde ilgili kurumlara yapılan 1/5000 Nazım İmar Plan ve 1/1000 Uygulama İmar Plan doğrultusunda üniversitemizin günümüz ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak modern yeni kampüsler oluşturulabilmesi için master planları oluşturmak.

## TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- Politikalar

Eğitim, sağlık, spor ve kültür sektörlerindeki yapım-onarım işlerinde en son teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş bir anlayışla hizmeti sunmak, kurumun temel politikasıdır. Üniversitemizin bu sektörlerindeki tüm kullanıcılarının, en iyi şekilde hizmet alabilmesi ya da verebilmesi için en iyi teknik alt yapı kurmak başlıca hedefidir.

- Öncelikler

Anayasal hak olan Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin daha modern, güvenilir ve çağdaş binalarda yapılması için gerekli master planların oluşturulması, tescilsiz binaların yeniden yapılması ve tescilli yapıların restore edilmesi.

3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## 3.1.	MALİ BİLGİLER (2011 YILI)

| 2011 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) | ÖZ GELİR (TL) | HAZİNE YARDIMI (TL) | EKLENEN (TL) | DÜŞÜLEN (TL) | TOPLAM GELİR(ödenek) (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.949.000,00 |  | 24.949.000,00 | 24.016.909,70 | 7.895.000,00 | 41.070.909,70 |

| 2011 TAHMİNİ BÜTÇE Başlangıç Ödeneği)(TL) | 2011 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (Toplam ödenek) (TL) | 2011 GERÇEKLEŞEN GİDER(Harcama) (TL) |
| --- | --- | --- |
| 24.949.000,00 | 41.070.909,70 | 25.511.011,35 |

## 3.1.	MALİ BİLGİLER (2012 YILI)

| 2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) | ÖZ GELİR (TL) | HAZİNE YARDIMI (TL) | EKLENEN (TL) | DÜŞÜLEN (TL) | TOPLAM GELİR(Ödenek)(TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.168.000,00 |  | 28.168.000,00 | 27.978.411,10 | 1.532.065,80 | 54.614.345,30 |

| 2012 TAHMİNİ BÜTÇE Başlangıç Ödeneği)(TL) | 2012 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (Toplam ödenek) (TL) | 2012 GERÇEKLEŞEN GİDER(Harcama) (TL) |
| --- | --- | --- |
| 28.168.000,00 | 54.614.345,30 | 41.296.127,61 |

### BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI   (2012 YILI)

| KANUN | 28.168.000,00 | EKLENEN | 27.978.411,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| KBÖ | 28.168.000,00 | DÜŞÜLEN | 1.532.065.80 |
| KESİNTİ |  | TOPLAM ÖDENEK | 54.614.345,30 |
| KES. % |  | SERBEST |  |
|  |  | BLOKE |  |

|  | 2012 Merk.Bütçe.Kan.Ver.Öd.TL | Eklenen TL. | Düşülen TL. | Toplam TL. | Harcama TL. | Kalan TL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel Gid. (01) | 2.865.000,00 | 5.500,00 | 282.065,80 | 2.588.434,20 | 2.588.434,20 | 0 |
| Sosyal Güv. KurDev. Pri.Gid. (02) | 421.000,00 | 48.500,00 |  | 469.500,00 | 469.359,26 | 140,74 |
| Mal ve Hiznet Al.Gid.(03) | 44.000,00 |  |  | 44.000,00 | 43.767,38 | 232,62 |
| Sermaye Giderleri (06) | 24.838.000,00 | 27.924.411,10 | 1.250.000,00 | 51.512.411,10 | 38.194.566,77 | 13.317.844,33 |
| Toplam | 28.168.000,00 TL | 27.978.411,10 TL | 1.532.065,80 TL | 54.614.345,30 TL | 41.296.127,61 TL | 13.318.217,69 TL |

3.1.2 TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1.3.MALİ DENETİM SONUÇLARI

## 3.2.PERFORMANS BİLGİLERİ

### 3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

A- Başkanlığımız Tarafından Yapılan İşler

PROJE NO				:2010H031070

SEKTÖRÜ				:EĞİTİM

PROJE ADI				:ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2010-2013

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 2.754.000,00 | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | 135.866,99 | %27 |

TL

2010H031070 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında;

- İ.Ü.İktisat Fak.ve Sosyal Bil.Enst.Binaları Yapım Avan ve Uyg.Projeleri Dan.Hizmet Alım işi.(Sözleşme Bedeli: 224.983,36-TL + Kdv)

Kdv Dahil ödenen:						7.670,00-TL

- İ.Ü. Fen Fak.Biyoloji-Genetik Binaları Yapım Avan ve Uyg. Projeleri Dan.Hizmet Al.işi(Sözleşme Bedeli: 218.302,91-TL + Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:						17.700,00-TL

- İ.Ü. Adalet Meslek Yüksekokulu 2 adet konak ihyasına yönelik Dan.Hizmet Alım işi. (Sözleşme Bedeli: 133.000,00-TL+ Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:						55.411,05-TL

- İ.Ü. İletişim Fak. Binasının Deprem Dayanıklılık Hizmet Alım işi.                                                  (Sözleşme Bedeli: 25.760,00-TL + Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					  Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Beyazıt Yerleşkesi İdari Bina(572 Ada,36 parsel)Uygulama projeleri  Dan.Hizmet Alım işi.(Sözleşme Bedeli: 41.500,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					   Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Güzel Sanatlar Fak.(Kuyucu Murat Paşa Medresesi)Hamamı kalıntısı röleve,restitüsyon,restorasyon (mimari Müh.) projeleri ve ihale hazırlık dosyasının hazırlanması işi.(Sözleşme Bedeli: 105.000,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					         55.085,94-TL

TOPLAM KDV DAHİL HARCAMA:		135.866,99-TL

PROJE NO				:2006H031630

SEKTÖRÜ				:EĞİTİM

PROJE ADI				: KAMPÜS ALTYAPISI

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2006-2014

TL

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 9.124.000,00 | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |  | 2.750.000,00 | 2.066.237,33 | % 75 |

2006H031630 Proje numaralı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında;

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Altyapı (Orta Gerilim Trafolar-Enerji Nakil) Hatları Yen.işi.		(Sözleşme Bedeli: 1.338.000,00-TL+ Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					                  1.579.780,84-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Güney Kısım Sit Alanı Arkeolojik Kazı ve Düz.işi.			(Sözleşme Bedeli: 278.608,13-TL + 133.668,68-TL(ek söz.) = 412.276,81 +kdv)

Kdv Dahil ödenen							486.456,49-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                     	2.066.237,33-TL

PROJE NO				:2006H031640

SEKTÖRÜ				:EĞİTİM

PROJE ADI				: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2006-2014

TL

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 56.960.000,00 | 9.898.00,00 | 1.250.000,00 |  | 11.148.000,00 | 8.998.825,86 | %81 |

2006H031640 Proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında;

- İ.Ü.Kongre Kültür Merkezi Yapım işi.						                    (Sözleşme Bedeli:5.865.000,00-TL+580.263,86-TL ek sözleşme+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:		 					  5.607.059,23-TL

- İ.Ü.Astronomi ve Uzay Bilimleri Yeni Bina Yapım işi.

(Sözleşme Bedeli: 4.077.000,00TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:						             3.391.766,63-TL

- İ.Ü.Adalet Meslek Yüksekokulu Yeni Bina Yapım işi.        					  (Sözleşme Bedeli: 3.182.000,00+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					                Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Derslik Lab. Konferans  Blokları Yapım işi.                                                       (Sözleşme Bedeli: 22.152.000,00-TL +Kdv)

Kdv Dahil Ödenen					               Harcama olmamıştır.

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                                      8.998.825,86-TL

PROJE NO				:2006H031620

SEKTÖRÜ				: EĞİTİM

PROJE ADI				: BÜYÜK ONARIM

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2006-2014

TL

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 41.000.000,00 | 4.100.000,00 | 6.250.000,00 | - | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 | % 100 |

2006H031620 Proje numaralı Büyük Onarım projesi kapsamında;

- İ.Ü.Müh. Fak..Genel Onarım işi.(2.Etap)                                                                                           (Sözleşme Bedeli:2.039.000,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:		                        				1.985.592,08-TL

- İ.Ü.Veteriner Fak.Güçlendirme ve Genel Onarım işi.	                                                                             (Sözleşme Bedeli: 5.261.000,00-TL+952.000,00 ek Söz.+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:							6.660.790,97-TL

- İ.Ü.İşletme Fakültesi Genel Onarım işi(2.Etap)                                                                                    (Sözleşme Bedeli: 597.000,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:						                704.460,00-TL

- İ.Ü.Teknik Bilimler M.Y.O.Binası Tepecik Binası çatı ve wc işi                                                             (Sözleşme Bedeli: 210.100,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen   							   176.342,95.-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Muhtelif Birimler Asansör Yapım                                                                           (Sözleşme Bedeli: 390.300,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen:						            460.554,00-TL

- İ.Ü.Florance Nightıngale Hemşirelik Yüksekokulu Muhtelif Onarım işi.                                                 (Sözleşme Bedeli: 307.000,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen.						                362.260,00-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN                                                                  10.350.000,00- TL

PROJE NO				:1999H040330

SEKTÖRÜ				: KÜLTÜR

PROJE ADI				: TARİHİ BİNALARIN ONARIM VE RESTORASTONU

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 1999-2014

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 25.000.000,00 | 5.600.000,00 | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | 6.350.000,00 | 6.350.000,00 | % 100 |

1999H040330 Proje numaralı Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyon projesi kapsamında;

- İ.Ü.Rektörlüğü Nadir Eserler Kütüphanesi Onarımı.

(Sözleşme Bedeli: 893.144,24-TL+170.081,99 ek sözleşme+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:							175.450,62-TL

- İ.Ü.Devlet Arşivleri A ve B Blok Restorasyon işi.

(Sözleşme Bedeli:3.181.354,37-TL+1.585.353,12 ek sözleşme+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:							1.445.510,02-TL

- İ.Ü.Abdüllatif Suphi Paşa Konağının Restorasyon işi.

(Sözleşme Bedeli:1.473.209,32-TL+)

Kdv Dahil Ödenen:							1.374.597,43-TL

- İ.Ü.Edebiyat Fak.Gemi Konservasyon ve Rest.Lab.yapım işi.

Sözleşme Bedeli:248.320,43-TL+124.099,75 ek sözleşme+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:							146.482,95-TL

- İ.Ü.Eczacılık Fak.Merkez Bina Öğretim Üyeleri 1. ve 2.katlara VRF Sistemi yap.

(Sözleşme Bedeli: 331.660,74-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:						         391.359,67-TL

- İ.Ü.Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Restorasyon Uygulama işi.

(Sözleşme Bedeli: 735.449,31-TL +Kdv)

Kdv Dahil ödenen							734.970,16-TL

- İ.Ü.Rek.Merkez Bina Eski Atatürk İlkeleri ve Edebiyat Fak. Muhtelif On.                                        (Sözleşme Bedeli: 112.000,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							132.160,00-TL

- İ.Ü.Edebiyat Fak.Zemin kat WC On.işi.					                                    (Sözleşme Bedeli: 9.600,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							11.328,00-TL

- İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Çatı Yenilenmesi ve Havalandırma Tesisatı işi.                                        (Sözleşme Bedeli: 1.111.406,10-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							Harcama olmamıştır.

- İ.Ü. Taş Odaları Restorasyon Peyzaj işi.                                                                                                (Sözleşme Bedeli: 188.856,98-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen						         Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Genel Onarım işi.(Asansör yapım işi.) Öğrenci bürosu düzenleme işi.amfiler ve Lab.onarım işi.)                                                                                                                               Sözleşme Bedeli: 742.300,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen						         Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Süleymaniye Evleri Çevre Düzenleme ve Restorasyon ikmal işi.		                                   (Sözleşme Bedeli: 2.630.293,03-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen						          Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Devlet Arşivleri B Blok Restorasyon işi.                                                                                          (Sözleşme Bedeli: 313.680,67-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							           370.143,19-TL

- İ.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lab. Düzenleme işi.                                                               (Sözleşme Bedeli: 2.693.564,06-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen					    	             Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Otoparkı tarihi Duvarın Bakım Onarım ve Güç.işi.                             (Sözleşme Bedeli: 251.261,68-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							              9.257,59-TL

- İ.Ü.İbrahim Efendi Konağı (Süleymaniye Mah.572 Ada,51 parsel)Rekonstrüksiyon Yapım işi (Sözleşme Bedeli: 5.360.853,68-TL+Kdv)

Kdv Dahil ödenen							          1.013.133,82-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                                  6.350.000,00  -TL

PROJE NO				:2010I000430

SEKTÖRÜ				: SAĞLIK

PROJE ADI				: HASTANE İNŞAATI ETÜD PROJESİ

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2010-2013										       								    TL

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 21.000.000,00 | 3.500.000,00 1.000.000,00 (D.Sermaye) |  |  | 3.500.000,00 | 2.508.376,85 | % 72 |

2010I000430 Proje numaralı Hastane İnşaatı Etüd projesi kapsamında;

- İ.Ü.Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkeleri Proje Müş.1.Aşama Danışmanlık Hizmet Alım

(Sözleşme Bedeli: 4.800.472,00-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen: 					              2.508.376,85-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                                   	2.508.376,85 TL

PROJE NO				:1998H050200

SEKTÖRÜ				: SPOR

PROJE ADI				: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

PROJE YERİ				:İSTANBUL

PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 1998-2012

TL

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| 3.550.000,00 | 240.000,00 | - | - | 240.000,00 | - | - |

1998H050200 Proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında;

- İ.Ü. Avcılar Kampüsü Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun mevcut 2 adet tenis kortu üzerinin kapatılması işi.

(Sözleşme Bedeli: 145.000-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen: 					              Harcama olmamıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar Yürütülecek Hizmetlerden;

(38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.3)

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| - | - | 1.092.667,31 | - | 1.092.667,31 | 278.373,80 | %25 |

2010H031070 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.3 tertibi kapsamında yapılan işler;

- İ.Ü. 580 Ada, 33-34 parselde yer alan II. Beyazıt Hamamının Kültür Mirası Müzesi  Düz. Projeleri Hiz.Al.işi.(Sözleşme Bedeli: 75.000-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							  88.500,00-TL

- İ.Ü.Vefa Yerleşkesi Yabancı Diller Bölümü,Deniz Bilimleri Enst.HAYEF Ek Bina ve İletişim Fakültesi Binaları (566 Ada, 46 parsel) Avan ve Uyg.Projeleri Dan.Hizmet Al.işi.

(Sözleşme Bedeli: 296.000,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 					  	Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Sarı Kışla Binası Mimari Projeleri (Restitüsyon –Restorasyon ) Hazırlanması işi.                                        (Sözleşme Bedeli: 130.000,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 						  Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Beyazıt Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi B ve C Blok (579 Ada,1 parsel) Avan Projeleri Dan.Hizmet Alım işi. (Sözleşme Bedeli: 42.000,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 					  		24.780,00-TL

- İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi Kaya Çilingiroğlu Spor Kompleski Avan Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım işi. (Sözleşme Bedeli: 31.750,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 						Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.İlahiyat Fakültesi A-B Blok Röleve Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım işi.                                 (Sözleşme Bedeli: 9.600,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							11.328,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Yerleşkesi (18 Ada,9872 parsel) Mühendislik Fakültesi Ek Binaları Uygulama Projeleri ve Dan.Hizmet Al.işi.(Sözleşme Bedeli: 115.000,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							135.700,000-TL

- İ.Ü.Beyazıt Yangın Kulesine Ait Röleve,Restitüsyon,Restorasyon Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım işi.

(Sözleşme Bedeli: 80.000,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 						Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.586 Adada bulunan parsellerin birleştirilerek Tevhit işlemlerinin yapılması hizmet al.işi.              (Sözleşme Bedeli: 9.750,00-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 						Harcama olmamıştır.

- İ.Ü.Vezneciler Yerleşkesi Fen,Edebiyat ve Su Ürünleri Fak.Çevre tanzim, yeraltı otoparkı ve öğrenci kafeteryası(2707 Ada tamamı) Avan ve Uyg. Dan.Hizmet Al.işi.                                               (Sözleşme Bedeli: 42.500,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							10.620,00-TL

- İ.Ü.Bakırköy yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fak. A Blok ve Konferans Salonu (Eski Sağlık Bilimleri M.Y.O.) Binalarının Beton Dayanımı ve Sontaja Dayalı Zemin Temel Etüdü Hizmet Alım işi. (Sözleşme Bedeli: 6.310,00-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							7.445,80-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                             278.373,80  -TL

Alınan Bağış ve Yardımlar Yürütülecek Hizmetlerden;

(38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.5)

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| - | - | 4.838.000,00 | - | 4.838.000,00 | 582.754,28 | %12 |

2006H031640 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.5 tertibi kapsamında yapılan işler;

- İ.Ü.Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Binası 1.Etap İkmal (Bodrum Kat Düz.)

(Sözleşme Bedeli: 833.000,00-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							582.754,28-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                             582.754,28  -TL

Alınan Bağış ve Yardımlar Yürütülecek Hizmetlerden;

(38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.7)

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| - | - | 7.424.865,69 | - | 7.424.865,69 | 4.605.253,49 | %62 |

1999H040330 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.7 tertibi kapsamında yapılan işler;

- İ.Ü.Fen Fak.Prof.Dr.Cemil Birsel Konferans Salonu Rest

(Sözleşme Bedeli: 3.349.528,92-TL+ 1.643.137,49-TL(ek sözl.+ Kdv)

Kdv Dahil Ödenen:							4.143.952,52-TL

- İ.Ü.İbrahim Efendi Konağı(Süleymaniye Mah.572 Ada,51 Parsel)Rek.işi.

(Sözleşme Bedeli:5.360.853,68-TL+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen							330.910,84-TL

- İ.Ü.Rek.Avrasya Enstitüsü Eski Atatürk İlkeleri ve Fen Edebiyat Fak.Muhtelif On.                           (Sözleşme Bedeli: 110.500,00-TL+ Kdv

Kdv Dahil Ödenen							130.390,13-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                       	4.605.253,49- TL

SKS’den DEVİR

(38.06.00.01-09.6.0.07-2-06.5)

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| - | - | 2.031.647,71 | - | 2.031.647,71 | 2.031.647,71 | %100 |

2006H031640 Proje numaralı 38.06.09.09-09.6.0.07-2-06.5 tertibi kapsamında yapılan işler;

- İ.Ü.Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Binası Yapım işi

(Sözleşme Bedeli: 4.040.000,00-TL + 401.789,23 ek sözleşme+Kdv)

Kdv Dahil Ödenen: 							1.631.461,98-TL

- İ.Ü.Prof.Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Binası 1.Etap İkmal (Bodrum Kat Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 833.000,00-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							400.185,73-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                       	2.031.647,71- TL

Alınan Bağış ve Yardımlar Yürütülecek Hizmetlerden;

(38.06.09.09-09.4.1.11-8-06.7)

TL.

| Proje Bedeli | 2012 Yılı Ödeneği | REVİZE ÖDENEK | Harcama | Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek |  |  |
| - | - | 287.230,39 | - | 287.230,39 | 287.230,39 | %100 |

1999H040330 Proje numaralı 38.06.09.09-09.4.1.11-8-06.7 tertibi kapsamında yapılan işler;

- İ.Ü.Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Otoparkı Tarihi Duvarın Bakım Onarımı ve Güçlendirme işi.    (Sözleşme Bedeli: 251.261,68-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen: 							287.230,39-TL

TOPLAM KDV DAHİLYEKÜN:                                                                       	287.230,39- TL

| PROJE BİLGİLERİ TABLOSU |
| --- |
| Sıra No | Bütçe Tertibi | İşin Adı | 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği | Eklenen | Düşülen | Toplam Ödenek | Harcama | Gerçekl.Oranı % |
| 1- | 38.06.09.09 -09.4.1.00-2-06.5.7.01 | Kampus Altyapısı | 1.000.000 | 1.750.000 |  | 2.750.000 | 2.066.237 | 75 |
|  |  | Derslik ve Merkezi Birimler | 9.898.000 | 1.250.000 |  | 11.148.000 | 8.998.826 | 81 |
| 2- | 38.06.09.09- 09.6.0.00-2-06.7.7.01 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 240.000 | - |  | 240.000 | - | - |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 3- | 38.06.09 09 -09.4.1.00-2-06.7.7.01 | Eğitim Büyük On. | 4.100.000 |  |  | 10.350.000 | 10.350.000 | 100 |
|  |  |  |  | 6.250.000 | - |  |  |  |
|  |  | Tarihi Binaların Onarım ve Restorasyonu | 5.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | 100 |
| 4- | 38.06.09.09-09.4.1.00-2-06.3.2.02 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 500.000 | - | - | 500.000 | 135.867 | 27 |
| 5- | 38.06.09.09-07.3.1.00-2-06.3.2.02 | Hastane İnşaatı Etüd Projesi | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 2.508.377 | 72 |
|  |  | Hastane İnşaatı Etüd Projesi(Döner Sermaye) | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | - | - |
| 6- | 38.06.09.09-09.4.1.11-8-06.7.7.01 | Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler | - | 287.230 | - | 287.230 | 287.230 | 100 |
| 7- | 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.3.2.02 | Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler | - | 1.092.667 | - | 1.092.667 | 278.374 | 25 |
| 8- | 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.5.7.01 | Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek Hizmetler) | - | 4.838.000 |  | 4.838.000 | 582.754 | 12 |
| 9- | 38.06.09.09-09.4.1.11-2-06.7.7.01 | Alınan Bağış ve Yardımlarla Yürütülecek | - | 7.424.866 |  | 7.424.866 | 4.605.253 | 62 |
| 10- | 38.06.09.09-09.6.0.07-2-06.5.7.01 | Devir | - | 2.031.648 |  | 2.031.648 | 2.031.648 | 100 |

B- Diğer Birimlere Yapılan İşler

Bu başlık altında harcama yetkisi diğer birimlere ait olan ve sadece teknik destek birimi olarak görev aldığımız eğitim, sağlık, spor ve kültür sektörlerindeki işlere yer verilmiştir.

Döner Sermaye

- İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı Garbon Servisi On.işi.                                           (Sözleşme Bedeli: 107.350-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							      126.673,00-TL

- İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji, Teyfik Sağlam Cephesi Çocuk Kliniği önü duvar,Kadın ve Çocuk Sağlığı Girişi küçük onarımları işi.                                                                                                               (Sözleşme Bedeli: 45.260-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     53.406,80-TL

- İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Uygulama ve Arş.Mrk. Gece Amiri Odası ve Radyasyonlu  Atık Deposu O.işi.(Sözleşme Bedeli: 52.400.-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     61.832,00-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN                                                                241.911,80-TL

Döner Sermaye (Doğrudan Temin)

- İ.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi (İSUZEM) Vatan Ek Binası Bedaş  Elek. Bağlantı gücünün artırılması ve besleme hattının Yenilenmesi işi.

(Sözleşme Bedeli: 22.000-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     25.960,00-TL

- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Uygulama ve Arş. Merkezi İç Hastalıkları Anabilim dalı Tıbbi Genetik Lab.Düz.işi.

Sözleşme Bedeli: 36.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     42.480,00-TL

- İ.Ü. Esnaf Hastanesi Binası Telefon ve İnternet Sistemleri Yapım işi.

(Sözleşme Bedeli: 27.700-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     32.686,00-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                                            101.126,00-TL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

- İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci yemekhanesi İnş.İşi.

(Sözleşme Bedeli: 135.300-TL + Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     159.654,00-TL

- İ.Ü. Sosyal Bilimler M.Y.O. Muhtelif On. işi.

(Sözleşme Bedeli: 75.300-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     78.597,29-TL

- İ.Ü. Mühendislik Fak. İnş. Mühendisliği  Bölümü Muhtelif Tadilat işi.

(Sözleşme Bedeli: 68.200-Tl+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							     72.419,10-TL

- İ.Ü. İşletme Fakültesi Öğrenci Amfileri Düzenleme işi

(Sözleşme Bedeli: 275.300-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							    324.854,00-TL

- İ.Ü. Eczacılık Fak. Öğrenci Blokları B-C Blok Dış cephe ve Muhtelif Eğitim Fakültesi Birimleri Isı Merkezi Onarım işi.

(Sözleşme Bedeli: 397.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							    468.460,00-TL

- İ.Ü. Veteriner Fak. Öğrenci  Lab. Onarım işi.

(Sözleşme Bedeli: 235.300-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							    277.654,00-TL

- İ.Ü. İletişim Fak. Muhtelif tadilatı işi.

(Sözleşme Bedeli: 245.000-TL +Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   289.100,00-TL

TOPLAM KDV DAHİL  YEKÜN                                                            1.670.738,39-TL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin)

- İ.Ü. Rek. Merkez Kütüphane Engelli WC Yapım işi.

(Sözleşme Bedeli: 6.200-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   7.316,00-TL

- İ.Ü. Deneysel Tıp Arş. Enst. İmmünoloji Lab. Düz. işi

(Sözleşme Bedeli: 24.473-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   28.875,14-TL

- İ.Ü. Edebiyat  Fak.Gemi  Konservasyon ve Rekonstüksiyon Lab.WC üstü döşeme yalıtımı ve memur kaplama yap.işi.

(Sözleşme Bedeli: 32.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   37.760,00-TL

- İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliği Lab.ve Wc Tadilatı işi.

(Sözleşme Bedeli: 34.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   37.214,88-TL

- İ.Ü.Beyazıt Kreş ve Gündüz Bakımevi On.

(Sözleşme Bedeli: 21.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							   24.780,00-TL

- İ.Ü.Beykildüzü Öğrenci Yurtları Duş Mahalli Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 34.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  40.120,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Yerleşkesi Gündüz Çocuk Bakım evi(Kreş) Onarım işi.

(Sözleşme Bedeli: 10.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  12.390,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Kültür Merkezi Pis Su Kanalı Onarım

(Sözleşme Bedeli: 15.200-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  17.936,00-TL

- İ.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. IP Kamera Takılması işi(7 adetIP kamera takılması)

(Sözleşme Bedeli: 16.901,40-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  19.943,65-TL

- İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Oditoryum Binası İmbisat Deposu Tadilatı

(Sözleşme Bedeli: 7.700-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  9.086,00-TL

- İ.Ü.Turan Emeksiz Yemekhanesş Buhar Kazan Dairesi Onarımı işi.

(Sözleşme Bedeli: 7.900-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  7.022,00-TL

- İ.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lab.kurulması  işi.

(Sözleşme Bedeli: 18.090,88-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  21.347,23-TL

TOPLAM KDV DAHİL  YEKÜN                                                         263.793,90-TL

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  (Doğrudan Temin)

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Isı Merkezi Pompa ve Hava Kanalları Onarımı

(Sözleşme Bedeli: 9.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  11.210,00-TL

- İ.Ü.Bilgisayar Bilimleri  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İktisat  Fakültesi Giriş Kapısının Yapılması.

(Sözleşme Bedeli: 3.600-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							 4.248,00-TL

- İ.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Binası Yangın Tesisatı Onarımı

(Sözleşme Bedeli: 6.600-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  7.788,00-TL

- İ.Ü.Orman Fakültesi Lab.Birimleri Kompanzasyon Panosu işi.

(Sözleşme Bedeli:8.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  9.440,00-TL

- İ.Ü.Orman Fak.Isıtma Merkezi için Dış Hava Komp.Otomasyon sistemi işi.

(Sözleşme Bedeli: 7.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  8.850,00-TL

- İ.Ü.Merkez Kampüsü Bakırcılar ve Süleymaniye çıkış kapıları ile İktisat Fakültesi Kütüphanesi arka park alanı mantar bariyer yapılması işi.

(Sözleşme Bedeli:29.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  34.810,00-TL

- İ.Ü.Eczacılık Fak.Farmakoloji Binası İstinat Duvarları ve Çevre Betonlama işlemi

(Sözleşme Bedeli: 35.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  41.890,00-TL

- İ.Ü.Merkez Garaj Amirliği Tavanı Onarımı işi.

(Sözleşme Bedeli: 32.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							  38.350,00-TL

- İ.Ü:896 Ada 4 parsel Kültür Evi İnş.Güç Artırım ve Besleme hattı yenilenmesi işi

(Sözleşme Bedeli: 30.300-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							35.754,00-TL

- İ.Ü.Rek.Fen Bilimleri Enst.Kompanzasyon Sistemi işi.

(Sözleşme Bedeli: 7.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							8.850,00-TL

- İ.Ü.Rek.Fen-Edebiyat Fak.Güvenlik Çiti Yap.işi

(Sözleşme Bedeli: 5.750-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							6.785,00-TL

- İ.Ü.Rek.Fen Fak.Biyoloji Bölümü Koridor ve Merdiven Boşluklarının boyanması işi.

(Sözleşme Bedeli: 7.950-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							9.381,00-TL

- İ.Ü.Edebiyat Fak.Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 18.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							20.745,86-TL

- İ.Ü.Rek.İktisat Fak.Ek-2 Binası Muhtelif Tadilatı işi.

(Sözleşme Bedeli: 19.750-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							23.305,00-TL

- İ.Ü.Rek.Merkez Kampüs garaj Araç Yıkama Yeri yapım işi.

(Sözleşme Bedeli: 33.300-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							39.294,00-TL

- İ.Ü.Uzaktan Eğitim Uyg.ve Arş.Merkezine tahsis edilmiş olan Süleymaniye Evleri 31 ve 32 parsel binaların muhtelif  işi.

(Sözleşme Bedeli: 3.600-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							4.284,00-TL

- İ.Ü.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aydınlatma Armatürleri Yenilenmesi işi.

(Sözleşme Bedeli: 9.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							11.210,00-TL

- İ.Ü.Rek.Fen fak.Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü WC’lerin Onarım işi

(Sözleşme Bedeli: 23.750-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							28.025,00-TL

- İ.Ü.Kazan Dairesinde bulunan SWAP Marka Eşanjörün Yen.işi.

(Sözleşme Bedeli: 2.272-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							2.681,43-TL

- İ.Ü.Fen Fak.Biyoloji Bölümü PCR Lab.Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 11.100-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							13.089,00-TL

- İ.Ü.Merkez Bahçede bulunan hidroforun bakım onarımın yap.işi.

(Sözleşme Bedeli: 2.700-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							3.186,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Teknokent Bölgesi Giriş Kapısı Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 16.250-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							19.175,00-TL

- İ.Ü.İktisat Fak.Ek-1 Binası Çatı Onarımı işi.

(Sözleşme Bedeli: 22.900-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							25.623,96-TL

- İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde yeni oluşturulan bir bölüm için mevcut kapının yerine 1 adet fotoselli kapı yapılması işi.

(Sözleşme Bedeli: 2.700-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							3.186,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Sosyal Yaşam Alanı Elek.Isı ve Su Sayacı montajı yapılması işi

(Sözleşme Bedeli: 5.100-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							6.018,00-TL

- İ.Ü.Deneysel Tıp Arş.Enst.Hayvan Lab.Aspiratör Tesisatı Tadilatı işi

(Sözleşme Bedeli: 31.600-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							37.288,00-TL

- İ.Ü.Rek.Avcılar Kampüsü Isı Merkezi Bakım ve Onarımı işi.

(Sözleşme Bedeli: 26.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							30.680,00-TL

- İ.Ü.Süleymaniye 664 Ada,34 parsel ve  986 ada,4 parseldeki binaların yangın kapısı yapım işi.

(Sözleşme Bedeli: 8.700-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							10.266,00-TL

- İ.Ü.Avcılar Kampüsü Çevre Aydınlatmaları (kapalı Spor Salonu Bölgesi) Arıza Giderilmesi işi.

(Sözleşme Bedeli: 980-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							1.156,40-TL

- İ.Ü.Rek.Silivri Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi On.

(Sözleşme Bedeli: 24.900-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 							29.382,00-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                          525.951,65-TL

Su ürünleri Fakültesi  (Doğrudan Temin)

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Giriş Katında bulunan erkek öğrenci tuvaletleri bakım ve onarım işi.

(Sözleşme Bedeli: 15.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						18.290,00-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Ana Pano,Lab.ve Wc Onarım işi.

(Sözleşme Bedeli: 16.125-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						19.027,50-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Deniz Biyolojisi Lab.Havalandırma  işi

(Sözleşme Bedeli: 14.500-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						17.110,00-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Lab.Birimleri Elk.Tesisatı Yenilenmesi işi.

(Sözleşme Bedeli: 22.701,02+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						26.787,20-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Basit Onarım işi

(Sözleşme Bedeli: 6.150-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						7.257,00-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak.Sapanca Biriminde bulunan balık havuzlarının kullanım suyu için sondaj kuyusu açılması işi.

(Sözleşme Bedeli: 26.123,19-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						30.825,36-TL

- İ.Ü.Su Ürünleri Fak. Viroloji Lab.Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 32.700-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						33.858,52-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                             153.155,58   -TL

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma ..

- Cerrahpaşa Tıp Fak. Uygulama ve Arş.Merkezi Anesteziyoloji A.B.D.Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi Girişi Düz.işi.

(Sözleşme Bedeli: 54.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						63.720,00-TL

- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Üroloji A.B.D. ESWL Taş Kırma Ünitesi Cihazı altı döşeme takviyesi işi.

(Sözleşme Bedeli: 35.000-TL+Kdv

Kdv Dahil Ödenen 						41.300,00-TL

TOPLAM KDV DAHİL YEKÜN:                                                              105.020,00 -TL

| 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ TARAFINDAN YAPILAN ve YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER |
| --- |
| SIRA NO | YILI | İŞİN ADI | SÖZLEŞME TARİHİ | İHALE SONUCU | İHALE BEDELİ | KAYNAK TÜRÜ | TAMAMLANMA TARİHİ |
| 1 | 2010 | Beyazıt Yangın Kulesi Restorasyon onarım işi | 31.12.2010 | YAKUPOĞLU REST. | 628.767,00 | 2010 AJANSI | 2011 |
| 2 | 2010 | Beyazıt (ana giriş ) kapısı proje işi teklifi | 12.07.2010 | ŞİRİN AKINCI | 85.000,00 | 2010 AJANSI | 2012 |
| 3 | 2010 | Süleymaniye kapısı proje işi teklifi | 10.05.2010 | HANART MİM. | 43.700,00 | 2010 AJANSI | 2012 |
| 4 | 2010 | Süleymaniye Evleri ve Taş odalar Restorasyon onarım işi | 25.08.2010 | VAKA İNŞ. | 1.018.209,29 | 2010 AJANSI | 2012 |
| 5 | 2010 | Süleymaniye Evleri Kalenderhane, 664 ada 4,5,9,10,22,23,26,31,32,33,35,36,37 parsellerde bulunan tescilli kamu yapılarının restorasyon işi | 31.12.2010 | AK-SAN | 3.275.501,09 | 2010 AJANSI | 2012 |
| 6 | 2010 | Vefa Yerleşkesi Hamam ve Sarnıç kalıntısı Süleymaniye , Kalenderhane ve Molla Hüsrev 566 Ada, 11 parsel ve 666 ada, 8,9 parsellerde bulunan tescilli kamu yapılarının restorasyon inşaatı | 31.12.2010 | DEMARS | 1.654.196,57 | 2010 AJANSI | 2012 |

| İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN ve YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER |
| --- |
| SIRA NO | YILI | İŞİN ADI | İHALE TARİHİ | İHALE SONUCU | İHALE BEDELİ | KAYNAK TÜRÜ | TAMAMLANMA TARİHİ |
| 1 | 2010 | İstanbul üniversitesi Merkez Kampus 2707 ada 20-23,25-38,40,43-49,53,56-58,60,62-68,73-78,80,112 parsellerdeki Fen-Edebiyat-Su Ürünleri Fakülteleri’nin rölöve,restitüsyon, restorasyon,inşaat (statik-güçlendirme) mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 28.06.2010 | IŞIK PROJE | 2.095.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 2 | 2010 | istanbul Üniversitesi,Merkez Kampüs 618 ada 19 Parseldeki Rektörlük Binası’nın rölöve,restitüsyon,restorasyon,inşaat (statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 23.06.2010 | SGM SİSMİK GÜÇ. | 634.500,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 3 | 2010 | İstanbul üniversitesi,İstanbul tıp fakültesi 1848 ada 55 parseldeki eski verem savaş dispanseri (Göğüs hastalıkları) binasının röleve, restitüsyon,restorasyon,inşaat-(statik-güçlendirme) mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi. | 28.06.2010 | ANFORA MİM.REST.TAS.DANŞ.VE İNŞ.LTD.ŞTİ. | 262.300,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 4 | 2010 | İstanbul Üniversitesi,Merkez Kampüs 618 ada 19 parseldeki İktisat Fakültesi Binası’nın rölöve,restitüsyon,restorasyon,inşaat (statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 23.06.2010 | IŞIK PROJE | 260.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 5 | 2010 | İstanbul Üniversitesi,Merkez Kampüs 618 ada 19 parseldeki Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası’nın rölöve,restitüsyon,restorasyon,inşaat (statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 23.06.2010 | AKROPOL BİL.MÜHENDİSLİKSAN VE TİC.LTD.ŞTİ | 459.789,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 6 | 2010 | İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs 618 ada 19 parseldeki Hukuk Fakültesi Binası’nın rölöve,restitüsyon,restorasyon, inşaat (statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 23.06.2010 | NNY MİMARLIK REST. | 303.990,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 7 | 2010 | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1138 ada 1 parseldeki Yeni Dekanlık Binası’nın rölöve,restitüsyon,restoras,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 28.06.2010 | IŞIK PROJE | 174.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 8 | 2010 | İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1138 ada 1 parseldeki Psikiyatri rölöve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 23.06.2010 | SGM SİSMİK GÜÇ. | 319.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 9 | 2010 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi 1848 ada 55 parseldeki Spor hekimliği-Eski KBB Binası’nın röleve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 28.06.2010 | IŞIK PROJE | 227.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 10 | 2010 | İstanbul Üniversitesi İstanbul tıp fakültesi 1848 ada 55 parseldeki genel Cerrahi-Acil Cerrahi Binası’nın röleve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 28.06.2010 | AKROPOL BİL.MÜHENDİSLİKSAN VE TİC.LTD.ŞTİ | 269.560,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 11 | 2010 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi 1848 ada 55 parseldeki Fizik Tedavi-Deri Hastalıkları Binası’nın röleve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 28.06.2010 | ALMİRA TASARIM MİM.İNŞ.TUR.TİC.LTD. | 239.000,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 12 | 2010 | İstanbul Üniversitesi,merkez kampus MSB A Bloğun(Süleymaniye 579 ada,1 parsel) röleve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanması işi | 21.06.2010 | ANFORA MİM.REST.TAS.DANŞ.VE İNŞ.LTD.ŞTİ. | 99.500,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 13 | 2010 | İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1138 ada 1 parseldeki Eski dekalık Binasının rölöve,restitüsyon,restorasyon,inşaat(statik-güçlendirme),mekanik ve elektrik tesisat projelerinin hazırlanm—/ası işi | 22.06.2010 | NNY MİMARLIK REST. | 142.200,00 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 14 | 2010 | İstanbul Üniv-ersitesi 103 ada 30 Parseldeki Mirgün Köşkünün restorasyon proje uygulama işi | 24.06.2010 | RENA İNŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.835.608,66 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 15 | 2010 | İstanbul Üniversitesi II.Beyazıt Hamamı restorasyon proje uygulama işi | 28.11.2010 | DELTA | 3.274.970,91 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 2012 |
| 16 | 2012 | İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs 618 ada 19 parsel Rektörlük Binası restorasyonu | 10.08.2012 | EMİR İNŞ. | 8.285.000 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 510 gün |
| 17 | 2012 | İstanbul Üniversitesi Salis Medresesi restorasyon işi. |  | ÖZSOY İNŞ. | 8.163.976,48 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 07.04.2014 |
| 18 | 2012 | İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Eski Dekanlık Binası (Tıp Tarihi Müzesi) Restorasyon işi | 16.11.2012 | ÖZİDAŞ İNŞ. | 3.198.805,56 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ | 11.07.2014 |
| 19 | 2012 | İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Pet ve radyıiyot Ünitesi Ek Bina Uyg.işi. | 22.10.2012 | AKIN İNŞ. | 3.040.052,75 | İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ |  |

# 4.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## 4.1.	GÜÇLÜ YÖNLER (ÜSTÜNLÜKLER)

- Üstünlükler

- Teknolojinin çalışma ortamına girmesi ve tüm personel tarafından kullanılması

- Personelin yeniliklere açık olması

- Üniversite yatırımlarının ve teknik hizmetlerin merkezi yapı olarak dairemizce yapılması

- Yasa ve yönetmeliklere uyulması

- Güven ortamının oluşması ve grup çalışmasına yatkınlık

- Çalışma ortamının fiziki olarak iyileştirilmesi

4.3.ZAYIF YÖNLER

- Zayıflıklar

- Personel azlığı ve personel niteliği

- Bina stokunun eski ve depreme dayanıksız oluşu

- İş yükünün artması

- Kurum kültürünün tam olarak Üniversitemizde yerleşmemiş olması

- Çalışan personelin ödüllendirilmesine dönük mevzuatta yeterli desteğin olmaması

- Mevzuatın sürekli değişmesi

- İmar Planlarının yeni yapılması

- Yerleşkelerdeki Arazilerde tapu Tevhitlerinin yeni yapılması, kamulaştırmalarda yaşanan problemler.

4.2 DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan Üniversitemizin tarihten gelen misyonu yeni yönetim anlayışıyla ortaya konulan vizyon doğrultusunda yerleşkelerimizde modern,  çağdaş ve güvenilir yapıların yapılabilmesi için paydaş kurumlarla bilgi alışverişinin arttırılması ve iyi ilişkiler kurulması önemlidir. Bu doğrultuda paydaş kurumlarla bilgi-alışverişini sağlanması doğrultusunda bire bir görüşmelerle bütün konular titizlikle takip edilmektedir.

21.Yüzyılın bilgi ve teknoloji çağı olması artan iş yükü ile birlikte düşünüldüğünde çalışan personelin özverili ve yeniliklere açık olması avantajdır. Ancak gerek teknik gerekse idari personelin mesleki gelişiminin sağlanabilmesi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, kurum dışı eğitimlere katılım konusunda destek olunması önem arz etmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde kadrolu personel atanması için Rektörlük Yüksek Makamına talepte bulunularak, imkanlar dahilinde boş kadrolarda atama yapılması istenilecektir.

Başkanlığımızın görev ve sorumluluğunda bulunan ihtiyaçlarla orantılı kaynak temin edilmesi için Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talebinde bulunularak bütçe kaynaklarının kullanımındaki esnekliklerle ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılacaktır.

Beyazıt Yerleşkelerinde bulunan tescilli yapıların (Siyasal Bilgiler Fak., İktisat Fak., Hukuk Fak., Rektörlük, Fen-Edebiyat Fak., Rektörlük giriş kapısı) Roleve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ilgili kurullardan onaylandığında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla onarım-güçlendirme ve restorasyon işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Yerleşkelerimizde İmar sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Çapa, Cerrahpaşa ve Avcılar yerleşkelerinde İmar Planları doğrultusunda Tapu Tevhit işlemleri yapılarak arazi imara uygun hale getirilecektir. Tapu Tevhit işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılarak ve Kamulaştırmaların yapılması sağlanacaktır.

Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerinde Avam Proje ve Master Plan çalışması tamamlanarak ilgili kuruluşların onayına sunulacaktır.

İnşaatı devam eden Kongre Kültür Merkezi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İbrahim Efendi Konağı tamamlanarak hizmete açılacaktır.

Biyoloji, İktisat, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. derslik binaları, Eczacılık B ve C Blok, Mühendislik ve İşletme Binalarının projeleri sonuçlandırılarak ilgili kurum onaylarının alınması sağlanacaktır.

İlgili kurum onayları alınan yeni binaların ihalesi yapılarak inşaatları başlanacaktır.

Mevcut Yapıların yeniden yapılanma sürecinde fonksiyonunu devam ettirebilmesi için sürdürülen onarım çalışmalarına devam edilecektir

# 5.ÖNERİ ve TEDBİRLER

Harcama yapılırken yatırım programlarındaki ödenek durumuna uyulmasına azami önem gösterilmelidir. Olası yatırım program değişiklikleri kurum içi ve dışı yazışmalarla revize edilmelidir. Kurumun, eğitim, sağlık, spor ve kültür sektörlerinde daha fazla yatırım projelerine yer verilmeli ve bu projeler için yeterli ödeneklerin tahsisi için izin verilmesi sağlanmalıdır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (1)

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için daire bütçesinde harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. (2)

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (3) (İstanbul…../…../2013)

Harcama Yetkilisi

Metin KÜÇÜK

Genel Sekreter

- Harcama yetkilileri tarafından imzalan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporları eklenir.

- Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

- Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik- Ek 3