|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| İdare tarafından görevlendirme Yüklenici ile imalat mahalelrinin yerinde tespitinin yapılması  Yer teslimi yapılması All risk, teknik personel vs. evraklarının kontrolü  Belgeler tam ve doğru mu HAYIRYüknenici firmaya tebliğ EVETİmalatların projelere fen ve sanat kurallarına uygunluğunun kontrolü ( periyodik) İmalat düzeltmeleri ve idareye bilgi verilmesiYüknenici firmaya tebliğ HAYIRİmalat ve iş programı uygun mu     EVETHakediş hazırlamaSüre uzatımı veya iş artışını gerektirecek durum var mı  HAYIR  Gerekçe yazısı ve idareye bilgi verilmesi EVET Yeni birim fiyat varmı EVETSüre uzatım ve iş artış komisyonu kararı HAYIRYeni birim fiyat tespitiHakediş Kontrol ( hata var mı) EVET HAYIR | Yapı Denetim GörevlileriYapı Denetim GörevlileriYapı Denetim GörevlileriYapı Denetim GörevlileriSüre uzatım komisyonuİş artış komisyonuBirim fiyat tespit komisyonuYapı Denetim GörevlileriYapı Denetim Görevlileri | Bayındırlık İşleri Genel Şart.İÜ-YİTDB-FR-001İÜ-YİTDB-FR-003İÜ-YİTDB-FR-004İÜ-YİTDB-FR-005İÜ-YİTDB-FR-002İÜ-YİTDB-FR-006İÜ-YİTDB-FR-007İÜ-YİTDB-FR-008İÜ-YİTDB-FR-009İÜ-YİTDB-FR-010İÜ-YİTDB-FR-011 |