|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLULAR** | **DOKÜMAN** |
| İdare tarafından görevlendirme    Yüklenici ile imalat mahalelrinin yerinde tespitinin yapılması      Yer teslimi yapılması    All risk, teknik personel vs. evraklarının kontrolü      Belgeler tam ve doğru mu  HAYIR  Yüknenici firmaya tebliğ  EVET  İmalatların projelere fen ve sanat kurallarına uygunluğunun kontrolü ( periyodik)    İmalat düzeltmeleri ve idareye bilgi verilmesi  Yüknenici firmaya tebliğ  HAYIR  İmalat ve iş programı uygun mu          EVET  Hakediş hazırlama  Süre uzatımı veya iş artışını gerektirecek durum var mı    HAYIR    Gerekçe yazısı ve idareye bilgi verilmesi  EVET  Yeni birim fiyat varmı  EVET  Süre uzatım ve iş artış komisyonu kararı  HAYIR  Yeni birim fiyat tespiti  Hakediş Kontrol ( hata var mı)  EVET  HAYIR | Yapı Denetim Görevlileri  Yapı Denetim Görevlileri  Yapı Denetim Görevlileri  Yapı Denetim Görevlileri  Süre uzatım komisyonu  İş artış komisyonu  Birim fiyat tespit komisyonu  Yapı Denetim Görevlileri  Yapı Denetim Görevlileri | Bayındırlık İşleri Genel Şart.  İÜ-YİTDB-FR-001  İÜ-YİTDB-FR-003  İÜ-YİTDB-FR-004  İÜ-YİTDB-FR-005  İÜ-YİTDB-FR-002  İÜ-YİTDB-FR-006  İÜ-YİTDB-FR-007  İÜ-YİTDB-FR-008  İÜ-YİTDB-FR-009  İÜ-YİTDB-FR-010  İÜ-YİTDB-FR-011 |